【版本编号：TYZBWJ-20220501】

阜宁实验初中南侧地块二标段保温涂料工程

招标文件

项目名称：阜宁实验初中南侧地块二标段

招 标 人：沈阳腾越建筑工程有限公司

日    期: 2022 年 07 月18 日

通  告

各投标单位：

为了加快我司各项目合同的签订工作，现根据国家《招标投标法》等法律法规及公司相关流程的规定，对中标人有关合同签订的问题通告如下：

1、在我司组织的阜宁实验初中南侧地块二标段保温涂料工程项目招标工作结束后，中标人必须在招标文件规定时间内与招标人签订书面合同。合同的内容必须按照招标文件规定执行，中标人不得向招标人提出任何背离招标文件的内容或修改合同条款的要求。

2、若因中标人向招标人提出背离招标文件的内容或修改合同条款的要求，导致未能在招标文件规定时间内签订合同的，即使现场已在进行施工准备或已开工，均不得以任何理由向招标人申请任何款项。同时，招标人有权没收中标人的投标保证金。若协商后未能签订合同，则中标人必须无条件退场且不予补偿。

凡投标单位均知悉上述内容且无条件接受。

特此通告！

沈阳腾越建筑工程有限公司

2022年07月18日

# 目   录

目   录	3

第一章  投标邀请函	4

第二章  投标须知	5

一、投标须知A	5

二、投标须知B	11

第三章  投标文件组成	16

一、投标报价函	16

二、投标承诺书	23

三、合同范本（另附）	27

# 第一章  投标邀请函

投标企业：

兹有我司因阜宁实验初中南侧地块二标段项目建设需要，就保温涂料工程 进行招标，现场实际情况勘探说明，请与我司项目部管理人员联系，联系方式查阅投标须知A。

特邀请贵单位前来投标。

招标内容：阜宁实验初中南侧地块二标段保温涂料工程

招标文件发放时间：2022年07月25日

招标合约联系人： 刘勋     联系方式：13290026020

招标文件发放地点：招采平台www.xingyiyunzhu.com

报名截止时间：2022年07月25日17：00

投标截止时间：2022年07月28日17：00

投标地点：招采平台www.xingyiyunzhu.com

疑问发送邮箱： 于招采平台答疑

开标时间：2022年07月28日17：00

开标方式：招标单位内部开标

开标地点：招采平台

沈阳腾越建筑工程有限公司

# 第二章 投标须知

## 一、投标须知A

| 序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 阜宁实验初中南侧地块二标段保温涂料工程 |
| 2 | 建设地点 | 盐城市阜宁县苏州路南、上海路东 |
| 3 | 建设单位 | 阜宁汉水房地产开发有限公司 |
| 4 | 招标人 | 沈阳腾越建筑工程有限公司 |
| 5 | 招标范围 | 保温涂料工程 |
| 6 | 工程概况 | 总建筑面积：约110871平方米 |
| 7 | 标段划分 | 本工程拟设 \ 个标段（标段划分暂定，数量按实际需要）： 标段一： \ 标段二： \ 标段*： \ |
| 8 | 工期要求及违约说明 | （1）中标人承包工程进度必须满足招标人进度要求。否则，招标人有权对中标人进行处罚。如招标人有要求，中标人须保证春节期间正常施工。同时，中标人亦不应向招标人额外索取春节期间加班费。中标人须在招标人发出进场通知后第二天组织进场施工。 （2）中标人严格按照招标人的施工进度计划要求及工期计划节点要求竣工。因中标人原因不能按要求的工期完成相应工程节点的，则各节点每逾期一天按合同价款0.5‰的金额向招标人支付违约金，并赔偿招标人因此遭受的实际损失。逾期超过30个日历天的，乙方除必须支付违约金和赔偿损失外，招标人有权单方面解除未完成部分工程的合同，要求乙方无条件退场，并赔偿招标人因此遭受的实际损失。 （3）招标人有足够的证据证明中标人不能满足招标人对其工期、质量、现场安全及文明施工等各项要求，招标人勒令中标人及时采取措施整改后仍无法满足要求的，招标人有权单方面解除合同，中标人需无条件退场。中标人完成的部分验收合格的工程，依据本合同约定按已完合格工作量的90%予以结算。 |
| 9 | 质量要求 | （1）工程质量验收标准执执行现行的国家相关行业及工程所在地的技术规范及质量验收评定标准，质量一次验收合格,严格按建设单位最新发布的《工程质量管理检查评分办法》及招标人公司质量管理相关文件要求执行，未尽事宜按相关国家、行业、地方、建设单位标准执行。详见合同条款第二部分七、质量与检验 |
| 10 | 安全文明施工要求 | 遵守国家及工程所在地区地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例及公司“安全生产、文明施工标准化手册”的规定；达到工程所在地安全文明施工要求及标准，做到工完场清。 详见合同条款第二部分九、安全文明施工 |
| 11 | 投标 保证金 | 保证金额：10000.00元 提交时间：2022年07月28日 17:00前。 缴纳方式：投标保证金以银行转账的方式交招标人统一指定帐户，保存好向银行缴纳的凭证或依据（退还保证金的依据）；投标保证金必须以投标人的名义缴纳，招标人不接受任何个人名义缴纳的投标保证金。 返还时间：除根据规定投标保证金被没收外，定标后 10 个工作日内未中标的投标人可以申请到招标人处退还投标保证金，不计利息。投标人的投标保证金在招标人的每个区域公司只缴纳一次，跨区域合作的分包需缴纳多次，若不再合作了可申请退还，不计利息。 （5）投标方必须提交投标保证金交纳证明方可参与投标。 （6）投标人在规定的投标有效期内如特殊原因不能参加投标的须以书面形式提前1天告知招标人。如无合理的解释或无理回标，招标人对投标保证金予以没收。 如果投标人愿意长期参与招标人的工程投标，可将交纳的投标保证金保留在招标人，以免重复以上工作，但退还时不计算利息。 |
| 12 | 履约 保证金 | 1、按每份签订合同额的含税金额缴纳履约保证金：【合同暂定金额小于50万元(含50万元)的分包可不缴纳履约保证金】。 （1）按每份合同额的2%，10万封顶 （2）提交时间：确认中标后7日内； （3）履约保证金缴纳方式，按以下方式选其一： \ 3.1通过银行转账方式支付； 3.2银行保函（保险公司担保函）； 3.3在本工程乙方应收的工程进度款中扣除（自第一期进度款开始全额扣除，直至全部扣除完毕）； 3.4在本工程乙方应收的前两次工程进度款中扣除（每次按50%）； 3.5在公司其他项目上的应付未付工程款中扣除。 除采用在工程款中予以扣除的方式外，乙方须在确认中标本工程后7天内向招标人缴纳履约保证金。 |
| 13 | 招标方账号 | 收款人户名：沈阳腾越建筑工程有限公司 收款人账号：21050150000800001038 开户行：中国建设银行沈阳于洪支行 行号：105221007007 【请注明缴款人公司名称、款项来源（履约保证金、投标保证金）、招标人的区域公司名称】 |
| 14 | 分包说明 | 中标人未经招标人书面同意不得将承包范围内的工作内容另行分包或转包，中标人不得聚众闹事给招标人声誉造成不良影响，如发生，招标人有权单方面解除合同，中标人必须无条件退场，赔偿由此给招标人造成的损失（包括但不限于因为中标人的分包、转包行为，造成招标人被拖入中标人或者第三人发起的诉讼或者仲裁案件；或者因为招标人要求中标人承担违约责任而发起的诉讼或者仲裁，由此使招标人产生的一切费用，包括律师费、担保费、保全费等）并缴纳本合同价款20%的违约金。 中标人不得将承包范围内的工作内容另行分包或转包，否则，招标人有权单方面解除合同，中标人应在招标人规定时间内无条件退场，中标人所完成的验收合格工程依据本合同约定按已完合格工作量的50%予以结算。同时，中标人应承担由此造成的招标人损失（包括但不限于工期延误带来的损失等），并按照本合同签约价款的20%向招标人支付违约金。 中标人所承包工程禁止转包或再分包，否则，视为中标人单方面违约，招标人有权单方面解除协议，由此产生的一切费用与责任均由中标人承担。且中标人必须于招标人提出协议解除要求的2 天内自行退场，并按招标人要求办理有关退场手续。 （2）招标人为中标人提供住宿用房条件，但中标人伙食、交通、生活费及生活用水电费等自理。 （3）中标人需提供操作工人的上岗证与身份证信息予招标人，在施工搭设、拆卸、维护过程中所发生的安全事故责任、费用均由中标人自负。 （4）中标人应按规定向当地政府有关部门上缴的有关费用均由中标人自行缴纳（暂住证、就业证等有关费用），因违章造成政府部门罚款由中标人承担。 |
| 15 | 报价方式 | 【适用于非总价包干工程】 本工程的报价方式为综合单价包干，投标人按招标人提供的招标图纸及对应的招标清单填报综合单价，工程量不得修改。除可调整项外，综合单价均不作调整。【适用于报单价的工程】 |
| 16 | 报价说明 （特别说明） | 1、本项目报价包括一切与承包工作内容有关费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费(含机械设备的进出场费)、水电费、管理费、安全文明施工措施费（含临时设施、有毒有害气体的防范、泥浆外运、流沙及淤泥处理、生产垃圾清理等）、工期、质量、施工技术、风险、爆破及相关手续费、成品保护费、材料检验试验（含建设单位指定品牌材料）、其它项目费、规费、利润、税金（包括按国家相关法律法规应由乙方支付的各项税金，增值税除外）等完成本工程所需的一切费用（含不可竞争费用）。且该单价已综合考虑施工期间人材机单价的变化、工程量计算规则、实际地质及现场情况、施工现场可能出现的停水、停电、二次搬运、施工场地受限、施工安全风险因素、企业自身实际情况、外部环境因素等在内。如合同条款与附件一工程量清单计价表中的内容相冲突时，最终以附件一内容为准。本合同附件中的综合包干单价（不含增值税），除合同约定外，结算时（包括工程鉴定时）均不予调整。 |
| 17 | 相关要求及提供资料 | （1）在工商部门进行注册备案的成建制的施工企业或承包商；有同类工程施工经验（高层住宅或短肢剪力墙结构工程）；拥有完备施工管理人员及熟练的施工人员；相关人员必须配有相关的专业上岗证书（强制要求）； （2）投标人提供单位营业执照、资质证书、安全生产许可证（如需）、法人身份证明或授权委托书、相关专业上岗证书（复印件加盖单位公章）； （3）若法定代表人直接参与本项目开标、询标、合同谈判、合同签署的，可不提供该授权委托书，但须提供身份证原件以供核对。 |
| 18 | 勘察现场 | 勘察现场时间：不组织现场勘察，各投标人自行安排。无论投标人是否踏勘现场，招标人均认为投标人在投标报价时已经充分了解现场所有情况，招标人不为此承担任何责任。若需要踏勘现场，可联系招标负责人。 |
| 19 | 答疑补遗 | （1）原则上不组织统一的答疑会。招标人对答疑、补遗以及对招标文件的修改、澄清，最迟应在投标截止时间2天前发出，否则应顺延投标截止时间。 （2）投标方需在收到招标文件3天内提出质疑。 |
| 20 | 投标截止时间 | 定于2022年 07 月 28 日 17:00 前 |
| 21 | 联系人 | 刘勋 13290026020 |
| 22 | 废标条件 | 投标人及其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理，招标人无须就废标对投标人进行解释： （1）《投标报价函》中的报价与报价清单中的汇总报价不一致，或投标人填写完报价清单后再另外变动报价； （2）投标人提交的经济标书电子版与纸质版文本不一致； （3）投标文件未按招标文件规定的投标文件装订要求进行密封封装； （4）投标文件未按招标文件规定加盖企业公章或骑缝章（如每页均有盖公章，则可不加盖骑缝章）； （5）投标文件未按招标文件规定加盖法定代表人（或其书面授权人）印章（或签字）； （6）投标文件未按规定的格式填写，内容不全,关键字迹模糊、无法辨认，或存在涂改但未加盖企业公章确认； （7）投标人未按约定的期限足额交纳投标保证金； （8）投标文件逾期送达； （9）未对招标内容作出实质性响应，擅自修改投标文件格式，或未按要求报价； （10）投标人弄虚作假，串通陪标、哄抬标价或虚报企业资质，或在投标期间向有关人员行贿或以其它手段谋取不正当利益； （11）其它未按本招标文件规定要求，或投标人违法违规投标的。 |

## 二、投标须知B

（一）工程说明

1、本招标工程情况详见投标须知A。

2、本招标工程根据相关法律规定及政府相关部门关于工程招投标等管理规定，并结合本工程的实际情况，通过邀请招标方式选定中标人。

3、招标人如发现投标人有弄虚作假、挂靠、或低于其自身企业成本价报价等违规违法现象，将取消其投标或中标资格。

（二）招标答疑及澄清

1、投标人应仔细阅读本招标文件、合同和查阅本工程的施工图（施工图不予外借，投标人应前往招标人处自行查阅），投标人对招标文件或合同任何部份有任何疑问，应通过书面方式提交给招标人。招标人将以书面形式对有关问题进行答疑，该答疑自动成为本招标文件的组成部分。未经招标人书面确认，投标人不得对招标文件、合同或图纸、现场等作任何揣测、推理。

2、招标人在投标截止日前，可对招标文件进行澄清、修改。招标文件的澄清、修改、补充作为招标文件的一部分，对投标人起约束作用。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准，当招标文件、招标文件的澄清修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3、投标人在递交投标文件后或履行合同过程中再以误解现场情况和招标文件条款要求等理由而提出任何修改合同条件、投标报价等的要求，将一概不获接纳。

4、凡因投标人对招标文件、合同或图纸、现场等理解失误造成报价、承诺不实，无论中标与否，一切责任由投标人承担。

（三）、投标要求：

1、对投标人的要求

特别注明：

▲注册资金50万元以上（含50万元），经工商部门注册备案资质齐全的施工企业或承包商，具有独立法人资格的经济实体；

▲具备实施本工程所需施工资质及安全生产许可；

▲有同类工程施工经验；

▲拥有完备施工管理人员及熟练的施工人员（投标人应在投标文件中详细介绍拟在本工程中配备的管理人员、数量、姓名及岗位、业绩，要求真实并确保能常驻现场）；

▲要有明确的工期、质量、安全、文明施工、环境保护等目标。投标人应在投标文件中对本工程进度、质量、安全文明施工、投标报价予以明确承诺并简单介绍保证措施。

▲要有明确的工期、质量、安全、文明施工、环境保护等目标。投标人应在附页中对进度、质量、安全文明施工、投标报价予以明确承诺并简单介绍保证措施。

- 投标有效期：投标人自将投标书送达招标人起90天内，所有投标文件中的报价、承诺均具有效力，招标人可视情况决定是否将其作为合同内容，投标人不得异议。

- 投标费用的承担：投标人参加本次投标所发生的一切费用均由投标人自行承担。

- 投标文件解释权：本投标文件的解释权归招标人所有。

- 投标报价说明：

（1）投标人的所有投标报价在合同实施期间不因市场变化等任何因素而变动（合同约定可调整除外），投标人在计算报价时可考虑一定的风险系数，招标人不接受任何基于投标人对招标范围的理解存在偏差、对单价的组价不当（包括但不限于工作内容理解的偏差，工料耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费等）或任何差错而引起的任何补偿或调整报价等要求。

（2）中标人在投标报价时应综合考虑样板间、分期分批施工、承包标段、项目现场情况（如周围环境、交通道路、地下管网、现场地质条件等）、工程质量标准、工期要求、安全文明施工措施等内外因素，除招标文件或合同另有规定外，中标人不得以任何理由要求调整报价，招标人亦不因此给予中标人任何补偿。

（3）投标报价函中的报价必须与报价清单中的报价一致，且投标报价以投标报价函中的报价为准。

（4）投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币。

（5）投标人不得以低于其自身企业成本价报价。

（四）投标文件要求

1、资信标书

投标人资信标书应包括投标保证金收据及银行汇款凭证的复印件、企业简介、企业资质证书、企业营业执照、企业近三年业绩、良好信用业绩、不良信用记录、安全生产证书、企业的业绩合同；拟投入到本工程的项目经理资质证书、业绩证明材料及现场各类管理人员的资质证书等；投标人还应提供法定代表人证明书，若参与投标及签订合同的为授权委托人，则还需提供法定代表人授权委托书及被委托人身份证，并明确其权限（须含投标及签订合同的权限）。

2、经济标书

含电子文件,综合包干单价表的电子格式应为excel格式（压缩加密至发标邮箱)。经济标书包括但不仅限于以下内容：

（1）《投标报价函》及其附件【含招标文件中各类承诺书及现场踏勘回执、授权证明、投标报价清单、投标保证金的收据和/或银行汇款凭证的复印件】；

（2）投标报价清单；

（3）按招标文件规定提交的其它资料。

3、投标文件制作及装订要求

投标文件应满足招标文件要求，并需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，且投标文件骑缝处应加盖企业公章。原则上，投标文件不能涂改；如发生涂改，投标人应在涂改处加盖公章予以确认，否则视为投标文件废标。

投标文件按照前述要求制作后，应按照如下方式装订：

- 投标人应将资信标书和经济标书各一份封装成一个包裹，并在封装骑缝加盖投标人公章。

（2）投标文件包裹封条上应写明：

招标工程名称；

投标企业名称；

注明"开标时才能启封"。

（五）定标

1．合理低价定标：

合理低价定标指最低价中标，除非低得不合理，即低于投标人的成本或明显高于社会平均成本（有可能所有投标人的报价都偏高）。

采用合理低价定标方式的，原则上仅进行一轮回标，若在首次开标后，招标人认为不能直接定标的，招标人可采用二次回标形式定标，二次回标要求：

（1）不得邀请首次报价最高的投标人；

（2）首次投标时触及废标条件的投标人（含被认定为不合理低价的投标人），不再邀请参与二次回标；

（3）二次回标投标人只需回复投标函，投标函为PDF扫描版，投标函文件加密后，按要求在规定时限内发送至指定邮箱。

（4）文件密码由投标人在开标时提供。

（5）二次回标后，仍不直接定标的，不再进行三次回标。

（六）合同的签署

1、中标人在接到中标通知后，必须主动联系招标人缴纳履约保证金，及时按招标文件规定签订合同，不得提出任何超出本招标文件中所有条款的要求。

2、中标人不得向招标人提出任何附加条件、背离招标文件的内容或修改合同条款的要求，若因中标人原因导致未能在招标文件规定时间内签订合同的，或中标人拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，并没收投标保证金。

3、在招标人确定中标人后5日内，中标人应与招标人签订分包合同，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。若在确定中标单位后，招标人合同评审等内部流程未完善时，中标人须应招标人要求与招标人项目经理部草签合同一份，由招标人项目经理部留存，合同签订模式同正式合同。合同通过电子签章完成签订，为确保合同合法性服务，每份合同盖章收取中标人300元（补充协议、金额低于50万元的合同不收费）。

（六）、其它

1、投标人应仔细阅读本招标文件，并按招标文件的要求报价，不能做未经授权的改动。投标文件中若有与招标文件不符的要求，可能不获接纳。

2、投标费用的承担：投标人参加本次投标所发生的一切费用及支出均由投标人自行承担。如投标人应招标人要求在投标时提供样品的，因此产生的费用由投标人自行承担，且投标人应承诺在工程中标后严格按照样品标准履行相关合同义务。

3、在招标过程中，如无特别说明，招标人向投标人提供的所有资料，均视为招标人之商业秘密，投标人对在招标及与招标人订立和履行合同过程中知悉的招标人的商业秘密、技术秘密、招标人明确要求保密的其他信息及招标人交付的所有资料负有保密责任，未经招标人书面同意，不得对外泄露或用于本工程以外的目的。投标人泄露或在本工程以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给招标人造成损失的，招标人有权没收其投标保证金，投标人应赔偿由此招标人造成的全部损失。投标人因履行本条约定之义务而产生的费用由投标人承担。

4、本招标文件所有的附件与本招标文件具有同等效力。

5、本招标文件未尽事宜，均按合同范本条款执行。

6、本投标文件的最终解释权归招标人所有。

招标人：沈阳腾越建筑工程有限公司

- 2022年07月18日

# 第三章  投标文件组成

## 一、投标报价函

致: 沈阳腾越建筑工程有限公司

在踏勘了现场并仔细阅读研究了阜宁实验初中南侧地块二标段保温涂料工程工程（以下称：本工程）的图纸、招标文件、合同及相关条款要求后，我司承诺：

电子文档压缩包密码为：           。

投标人纳税形式：

□ 一般纳税人（增值税税率为：  %）

( 小规模纳税人（增值税税率为：  %）

一、【阜宁实验初中南侧地块二标段】【保温涂料工程】工程采用综合单价包干形式报价，不含增值税综合单价按我司提交《【阜宁实验初中南侧地块二标段】【保温涂料工程】工程招标清单》执行。我司提交的投标报价清单汇总表的投标总价为（含增值税）（大写）人民币         ，（小写）¥         ，并且招标文件的工期等相关要求、以及合同所约定的条款均已考虑在投标报价中。

备注：

招标人在初步确定最符合中标条件的投标人（以下称：该投标人）后，有权对该投标人投标报价中的不平衡报价要求该投标人作出说明、澄清及调整。

1.该投标人在接到招标人的通知后三天内作出相应的说明、澄清及调整。否则该投标人的报价将被视为不合理报价，不予中标考虑。

2.该投标人的说明、澄清及调整不符合招标人要求的，应按招标人的意见对不平衡报价进行调整（针对清单含量以外的工程量），附在合同内作为结算的依据，但该投标人弃标除外。

3.本次招标为模拟清单招标，清单所载工程量为模拟数量；投标人投标报价时已综合考虑了模拟工程量清单招标的影响因素，保证并承诺合同签订后不会因工程内容变化 、施工范围的调整、工程量的增减（包括但不限于招标人施工方案调整、工程变更等导致清单工程量的大幅增加等）及施工难易程度的变化等任何因素而要求调整不含增值税综合单价。

二、我方确认所提供的投标报价已考虑了工地周围环境、交通道路、周围地下管网、现场地质资料、现场条件、招标文件、工程质量标准、工期要求、安全文明措施、成本投入、材料价格变动因素、施工不可预见费等各种内、外部因素对报价的影响，我司承诺不再向贵司提出任何价款调整或费用补偿要求。

三、因国家、地方税收政策的改变，以及合同中有关开具发票的相关约定等，我司已在投标报价中综合考虑，我司承诺不再向贵司提出任何补偿要求。

四、我司的投标报价（即中标价）不低于我公司成本。对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目，严格按照招标文件和合同条款的有关规定计量和计价，并保证接受贵司要求完成变更或增加的所有工程内容。

五、经我司评估，本工程整体工期是合理的。我司承诺，在满足建设工程安全生产法律、法规及保证工程安全、质量的前提下，将采取有力措施，保障工期。

六、一旦我司的投标被接纳，我司承诺按投标文件所附的拟投入项目管理人员、机械设备及劳动力组织施工，按贵司的质量要求、工期要求、合同的约定的计价原则完成合同中的所有工程，确保本工程达到招标文件及合同规定的质量、安全、进度、文明施工和环境保护要求。

在工程实施过程中，我司将严格按照国家施工标准以及贵司招标文件中明确的施工技术要求以及施工过程中贵司颁布的内部技术要求施工，并执行贵司颁布的施工现场各项管理规定。

七、我司完全详细了解招标文件和合同条件中的内容，并据此进行标书的编制，我司承诺一旦中标，将无条件接受招标文件、合同条件中所列的条款并按此进行合同的签署。

八、我司同意在合同正式签署之前，本投标函将始终对我司具有约束力，并可随时被贵司接受。

九、如我司在接到中标通知后，不按招标文件规定时间缴纳履约保证金、不按贵司要求的时间签署正式合同或坚持提出附加条件，那么我司同意贵司有另选中标单位的权利，投标保证金不需退还。

十、我司理解贵司并无义务必须接受所收到的价格最低投标书。对未中标单位，贵司无需解释未中标原因。

十一、本投标函已充分考虑了贵司保留对招标文件的最终解释权。

十二、本投标函为我司发出之不可撤销之文件。

投 标 人:  (章)

法定代表人:

年    月    日

附件一

招标清单详见附表！

附件二

现场踏勘确认函

兹证明                （以下简称我司）已派           （电话：          ）到现场踏勘，我司已向阜宁实验初中南侧地块二标段项目经理部了解了现场情况 ，主要内容包括但不限于：

施工道路情况：具备施工条件

施工用水供应情况:具备施工条件

施工用电供应情况:具备施工条件

场地平整情况：具备施工条件

勘探进展情况：具备施工条件

出图情况：具备施工条件

周边社会环境：具备施工条件

投 标 人:  (章)

法定代表人:

年    月    日

## 二、投标承诺书

致：沈阳腾越建筑工程有限公司

本公司参与贵司组织的阜宁实验初中南侧地块二标段保温涂料工程项目招标，根据贵司《招标文件》、合同和多次询标的要求，并踏勘了现场后，我司亦进行了周密的分析，特就有关事项郑重承诺如下：

1、我司递交贵司任何签字或盖章的文件都具备法律效力。

2、我司签字确认的工程量清单单价及管理费率、利润率在合同履行期间都具备法律效力，我司不会因市场变化因素或我司自身管理原因，而要求贵司调整分项单价或对我司进行费用补偿，否则造成的责任一概由我司承担。

3、如果我司中标，我司将按照贵司招标文件中明确的施工技术要求以及施工过程中贵司颁布的内部技术要求、质量要求、工期要求完成合同中及招标图纸表达的所有工程。

4、如发生安全事故，保险赔偿以外的费用由我司负责。

5、我司严格按工程所在地相关政府部门的规定与要求，足额发放农民工工资，不拖欠农民工工资。承诺不论工程最终实现经济效益如何，自行承担工人工资的发放责任，绝不因工程款或者工资发放问题而给贵司造成任何经济负担或社会负面影响（如发生一次因此停工或围堵办公室等类似现象罚款10万元/次）。

6、我司委托贵司通过总包专用账户支付工人工资。

7、我司无条件按贵司要求签订《工人工资委托代发协议及工人工资代发委托书》、及工资发放明细表等。

8、如我司违反双方签订的合同，没有履行我司应尽的职责，贵司可没收我司交纳的履约保证金。并可中止我司一年时间内在贵司的投标权利。

9、参与本次投标活动的同时我司亦考虑了本工程存在的停工风险，如因招标人原因导致该项目停建，我司不向贵司提出任何索赔要求，并积极的配合贵司办理相关退场手续。如果因为招标人的资金问题，贵司在  三  个月内不支付任何工程款，我司承诺保证工人工资的发放，保证项目施工的正常进行。

10、如果我司能够中标，愿意缴纳履约保证金【合同暂定金额小于50万元(含50万元)的分包可不缴纳履约保证金】。

本合同履约保证金为     元（分包合同签约价款的2%，最高不超过人民币壹拾万元整；如分包合同签约价款小于50万元（含50万元），可不缴纳履约保证金），履约保证金缴纳方式按以下第  1  种方式：

（1）通过银行转账方式支付；

（2）银行保函（保险公司担保函）；

（3）在本工程乙方应收的工程进度款中扣除（自第一期进度款开始全额扣除，直至全部扣除完毕）；

（4）在本工程乙方应收的前两次工程进度款中扣除（每次按50%）；

（5）在公司其他项目上的应付未付工程款中扣除。

除采用在工程款中予以扣除的方式外，乙方须在确认中标本工程后7天内向甲方缴纳履约保证金。

11、为配合国家政策法规全面推行实名制管理的要求。我司按贵司的管理要求做实名制管理。

12、我司完全详细了解招标文件和合同条件中的内容，并据此进行标书的编制，我司承诺一旦中标，将无条件接受招标文件、合同条件中所列的条款并按此进行合同的签署。

13、在协议正式签署生效之前，本投标文件连同贵方的中标通知书将构成贵方与我司共同遵守的文件，对双方具有同等约束力。如我司接到中标通知后不按贵司要求的时间签署正式合同，或坚持提出附加条件，我司同意贵司有另选中标人的权利。

14、我司如果违反以上承诺，同意贵司没收我司上述第8项之履约保证金。

15、本承诺函适用中华人民共和国法律，自承诺单位签字或盖章之日起生效，本承诺书复印件具备原件同等效力。

投 标 人:  (章)

法定代表人:

年    月    日

法定代表人授权委托书

致沈阳腾越建筑工程有限公司:

本授权委托书声明：现授权委托       为我公司合法代理人，代为签署

（下称“工程”）的投标文件、参与工程投标、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。代理人在工程招投标、合同谈判及签署过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认。

授权委托书自本公司盖章之日生效。

特此声明。

授权委托人（签字/捺印）：                              。

乙方（企业盖章）:                                      。

法定代表人（签字/捺印/盖章）:                          。

附代理人身份证复印件（需加盖单位公章）。

| 代理人身份证正面粘贴处 | 代理人身份证背面粘贴处 |
| --- | --- |

法定代表人身份证明书

兹证明          （身份证号码：                      ），现任我司         职务，为我司的法定代表人。

（以下无正文）

有限公司

年    月   日

| 法人身份证正面粘贴处 | 法人身份证背面粘贴处 |
| --- | --- |

## 三、合同范本（另附）

# Comments

此处填写子公司英文首字母简称，例如：TY

专业分包工程内容，根据具体工程内容修改

劳务工程3万元整，专业分包工程、设备租赁1万元整。

免交情形：集团的内部单位、公司子公司、标的小于50万元的招标。

根据实际修改

确认,三选一，根据博嘉拓修改

单价

- 本分包合同签约价款小于50万元（含50万元）的工程，可不缴纳履约保证金，填“/”；

- 本合同签约价款大于50万元的工程，须缴纳履约保证金。

如本工程无需缴纳履约保证金，则填“/”